# PRD — ChronoSleep

Versión del paquete: 4.0 Estado: READY_TO_BUILD Fecha: 2026-10-05 Owner del documento: Product / Engineering Fuente de verdad técnica: este PRD + spec/ + ux/ + model/ Naturaleza del producto: bienestar y planificación educativa para adultos 18+; no diagnóstico ni tratamiento.

# 0. Ficha y versión

App: ChronoSleep (chronosleep).

Modelo: chronosleep-sjl-2.0.

Stage previo: Etapa 3 con QA PASS_WITH_FIXES, 21/21 vectores verificados y 0 bloqueadores críticos.

Stage actual: 4, paquete build v4.

Modo inicial: MONETIZATION_MODE=validation.

Deploy objetivo: GitHub + Vercel; Netlify es alternativa soportada.

Idiomas: español, inglés y portugués.

Gate no técnico: confirmar titularidad/clearance del nombre ChronoSleep y del dominio antes de go-live.

Decisión de alcance: el “predictor” del MVP es una simulación determinista de calendario bajo adherencia, no una predicción fisiológica.

# 1. Resumen ejecutivo

ChronoSleep cuantifica la diferencia entre el punto medio de sueño de días con obligaciones y días libres (“social jetlag”) con ocho inputs que el usuario conoce, sin wearable. Entrega gratis la cifra principal y una visual comprensible; el informe completo agrega plan simulado de 7 días, escenarios de flexibilidad, sensibilidad, metodología y exportación.

La oportunidad es ofrecer una herramienta web rápida y auditable entre calculadoras genéricas gratuitas y apps de seguimiento por suscripción. El motor es determinista, está doblemente verificado y no necesita LLM. El objetivo de la primera versión es validar demanda: al menos 30% de preview→email y señal de pago >=8% durante 2 semanas o >=200 previews, sin deteriorar completitud. Una señal adicional fuerte es >=50 solicitudes de informe en 14 días.

# 2. Problema y evidencia

El problema principal no es “diagnosticar sueño”, sino hacer visible un desajuste de horario que el usuario experimenta pero rara vez cuantifica. El brief de Etapa 3 documenta que 46.5% de adultos de EE. UU. en NHANES 2017–2020 tenían >=1 h de social jetlag y 19.3% >=2 h; estas cifras son referencia poblacional, no prevalencia universal ni umbrales clínicos. También documenta demanda de búsquedas utilitarias relacionadas con calculadoras y horarios de sueño. Ver docs/brief_estrategico.md y source_stage3/APP-chronosleep/01_estrategia/fuentes_mercado.csv.

Evidencia técnica: model/engine_reference.py y model/qa_engine.py coinciden con los 21 vectores oficiales a tolerancia 1e-6. El MVP por tanto no necesita entrenamiento para entregar su promesa central.

# 3. Mercado y segmentos

Segmento primario: profesionales y estudiantes adultos con horarios sociales impuestos y diferencia perceptible entre semana y días libres. Top-of-funnel: personas que buscan “sleep calculator”, “sleep schedule” o “chronotype” y quieren una respuesta inmediata. V2: turnos rotativos/nocturnos y uso recurrente, porque el modelo actual supone un patrón semanal simple.

Mercados iniciales de contenido/precio según el brief: EE. UU., Brasil, Reino Unido, Canadá, Australia, México y España. El orden no implica lanzamiento simultáneo. Las cifras de mercado y SEO son señales preliminares y deben revalidarse antes de paid acquisition.

# 4. Persona y JTBD

Persona primaria — Alex, 28–42, trabajador/a o estudiante adulto/a: tiene obligaciones fijas entre semana, duerme distinto los días libres, no quiere llevar un wearable ni mantener una app de tracking y busca una respuesta accionable en menos de dos minutos.

JTBD principal: “Cuando mi horario cambia entre días de obligación y días libres, quiero saber cuánto cambia realmente y qué horario semanal sería factible dentro de mi flexibilidad, para poder tomar una decisión sin tener que trackearme durante semanas.”

Ansiedades: que el resultado sea pseudocientífico, que la app venda un diagnóstico, que pida demasiados datos y que el informe o email terminen compartiendo horarios sin permiso.

# 5. Competencia

El brief compara RISE, Sleep Cycle y ShutEye (tracking/suscripción), Stellar Sleep (programa clínico/alto ticket), SleepDoctor Chronotype Quiz (clasificación gratuita) y SleepCalculator.com (calculadora SEO). ChronoSleep se diferencia por: 2 minutos, sin wearable, social jetlag en horas/minutos, simulación semanal reproducible, precio one-off futuro y metodología visible. No competir con claims clínicos ni con features de tracking nocturno en MVP.

# 6. Propuesta de valor

ES: “Entiende tu desfase. Alinea tu semana.” EN: “See your schedule gap. Align your week.” PT: “Entenda seu descompasso. Alinhe sua semana.”

Promesa operativa: cuantificar el desfase de horarios y explorar una simulación semanal que respeta la flexibilidad declarada. Nunca prometer “corregir el reloj biológico”, predecir DLMO, diagnosticar insomnio ni recomendar fármacos/suplementos.

# 7. Alcance MVP, fuera de alcance y V2

MVP: landing, wizard de 8 inputs, validación, cálculo, preview gratuito, email gate, generación de informe HTML/PDF, flujo validation al owner, /admin, i18n ES/EN/PT, analítica, Drive con checksum/fallback, seguridad, CI/CD y Stripe detrás de feature flag.

Fuera de alcance: diagnóstico/tratamiento, melatonina o dosis, wearables, turnos rotativos complejos, chatbot clínico, entrenamiento ML, cuentas de usuario públicas, suscripción activa y recomendación de “ciclo perfecto” de 90 minutos.

V2: calendario real/turnos, wearables, regularidad longitudinal, replanificación recurrente, suscripción y B2B2C tras validación legal y de utilidad.

# 8. Flujo end-to-end

flowchart TD
  A[Landing] --> B[Wizard 1..8]
  B --> C{Validación schema + 3-14 h}
  C -->|error| B
  C -->|válido| D[Motor TypeScript]
  D --> E[Preview gratis]
  E --> F{MONETIZATION_MODE}
  F -->|validation| G[Email + consentimientos]
  G --> H[Guardar lead + generar PDF]
  H --> I[Confirmación usuario]
  H --> J[Email OWNER_EMAIL + PDF]
  J --> K[/admin approve o resend]
  F -->|stripe| L[Stripe Checkout]
  L --> M[Webhook firmado e idempotente]
  M --> N[Entrega automática informe]
  H --> O[Informe web protegido]
  N --> O
  O --> P[PDF / ICS]

Los flujos UX detallados se mantienen en ux/sitemap_flows.md.

# 9. Historias de usuario US-xx con Gherkin

## US-01

Como visitante, quiero entender la propuesta y empezar el cálculo sin crear cuenta.

Feature: US-01
  Scenario: camino principal de US-01
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-01
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-01 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-02

Como usuario, quiero ingresar mis 8 datos de horarios en pasos simples y reversibles.

Feature: US-02
  Scenario: camino principal de US-02
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-02
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-02 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-03

Como usuario, quiero que la app rechace horarios o valores fuera del contrato antes de calcular.

Feature: US-03
  Scenario: camino principal de US-03
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-03
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-03 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-04

Como usuario, quiero ver gratis mi social jetlag, una visual y una explicación no clínica.

Feature: US-04
  Scenario: camino principal de US-04
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-04
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-04 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-05

Como usuario interesado, quiero solicitar el informe completo con mi email y consentimiento explícito.

Feature: US-05
  Scenario: camino principal de US-05
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-05
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-05 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-06

Como propietario, quiero recibir una solicitud con resultados y PDF para revisar o aprobar su envío.

Feature: US-06
  Scenario: camino principal de US-06
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-06
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-06 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-07

Como usuario autorizado, quiero abrir y descargar un informe completo coherente con el motor.

Feature: US-07
  Scenario: camino principal de US-07
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-07
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-07 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-08

Como usuario ES/EN/PT, quiero usar la app y recibir comunicaciones en mi idioma.

Feature: US-08
  Scenario: camino principal de US-08
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-08
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-08 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-09

Como titular de datos, quiero ejercer acceso, corrección o eliminación sin exponer más datos de los necesarios.

Feature: US-09
  Scenario: camino principal de US-09
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-09
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-09 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-10

Como administrador, quiero ver leads, embudo y reintentar entregas desde /admin.

Feature: US-10
  Scenario: camino principal de US-10
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-10
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-10 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-11

Como operador, quiero que los archivos de Drive se validen, cacheen 24 h y tengan fallback a la última versión válida.

Feature: US-11
  Scenario: camino principal de US-11
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-11
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-11 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-12

Como comprador, cuando el cobro esté habilitado quiero pagar y recibir el informe automáticamente una sola vez.

Feature: US-12
  Scenario: camino principal de US-12
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-12
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-12 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-13

Como usuario que llega por buscador, quiero páginas públicas útiles e indexables sin que mis resultados se indexen.

Feature: US-13
  Scenario: camino principal de US-13
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-13
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-13 y no expone datos fuera de su consentimiento

## US-14

Como usuario con necesidades de accesibilidad, quiero completar todo el flujo por teclado, lector y reduced motion.

Feature: US-14
  Scenario: camino principal de US-14
    Given la app está configurada según este PRD
    When el usuario ejecuta el flujo de US-14
    Then el resultado cumple los FR trazados a US-14 y no expone datos fuera de su consentimiento

# 10. Requisitos FR-xx y NFR-xx

## Requisitos funcionales

FR-01 (US-01, AT-01): Landing pública con propuesta, confianza, CTA único y disclaimer wellness.

FR-02 (US-02, AT-02): Wizard de 8 pasos, un input principal por pantalla, con persistencia de sesión y navegación atrás.

FR-03 (US-03, AT-03): Validar inputs contra spec/inputs.schema.json y reglas 3–14 h antes de invocar el motor.

FR-04 (US-03, AT-04): Portar model/engine_reference.py a TypeScript sin cambiar semántica y pasar 21/21 vectores.

FR-05 (US-04, AT-05): Renderizar vista previa con social_jetlag_hours, weekly_timing_chart y one_insight.

FR-06 (US-04, AT-06): Mostrar sensibilidad, referencia poblacional y disclaimers sin lenguaje diagnóstico.

FR-07 (US-05, AT-07): Formulario de solicitud con email, consentimiento de envío requerido y copia al equipo opcional OFF.

FR-08 (US-05, AT-08): Crear cálculo/lead en Supabase por API server-side; no enviar email ni HH:MM exactos a analytics.

FR-09 (US-06, AT-09): Generar PDF completo al crear solicitud en modo validation.

FR-10 (US-06, AT-10): Enviar confirmación al usuario y email a OWNER_EMAIL con asunto [ChronoSleep] Solicitud de informe <id>.

FR-11 (US-06, AT-11): Adjuntar o enlazar de forma privada el PDF al owner y solo incluir inputs/resultados en copia al equipo cuando exista opt-in específico.

FR-12 (US-07, AT-12): Proteger /informe/:id con token opaco/expirable y evitar PII en URL.

FR-13 (US-07, AT-13): El informe web/PDF debe contener todos los outputs de spec/outputs_spec.json para INFORME_COMPLETO.

FR-14 (US-07, AT-14): Permitir exportación ICS del plan de 7 días desde el informe completo.

FR-15 (US-08, AT-15): Localizar interfaz, emails y SEO en es/en/pt con next-intl y spec/copy_i18n.json.

FR-16 (US-09, AT-16): Exponer flujo de solicitud de derechos y borrado; ejecutar borrado de payload/email y registrar auditoría mínima no reversible.

FR-17 (US-10, AT-17): /admin autenticado para listar leads, estados, funnel y acciones approve/resend.

FR-18 (US-10, AT-18): /admin debe estar noindex y autorizado solo para ADMIN_EMAILS.

FR-19 (US-11, AT-19): Leer Drive desde GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID por ruta/nombre, verificar SHA-256 contra spec/drive_manifest.json.

FR-20 (US-11, AT-20): Cachear artefactos Drive 24 h y usar última versión válida si Drive falla o checksum no coincide.

FR-21 (US-11, AT-21): Implementar npm run drive:sync para subir drive/ preservando subcarpetas.

FR-22 (US-12, AT-22): Con MONETIZATION_MODE=stripe crear Checkout Session con precio permitido y metadata mínima.

FR-23 (US-12, AT-23): Verificar firma Stripe, manejar webhook idempotente y entregar PDF automáticamente solo tras pago confirmado.

FR-24 (US-12, AT-24): Mantener Stripe inaccesible cuando MONETIZATION_MODE=validation.

FR-25 (US-13, AT-25): Implementar rutas públicas y noindex según ux/sitemap_flows.md, canonical y hreflang es/en/pt.

FR-26 (US-13, AT-26): Emitir WebApplication y FAQPage solo en páginas visibles compatibles; nunca indexar resultados/admin/checkout.

FR-27 (US-14, AT-27): Cumplir teclado, foco, labels, errores, targets >=44px y prefers-reduced-motion según ux/ux_spec.md.

FR-28 (US-14, AT-28): PDF debe ser semánticamente equivalente al informe web y comprensible sin depender del color.

FR-29 (US-01, AT-29): Instrumentar PostHog según spec/analytics_events.json con propiedades categorizadas y consentimiento aplicable.

FR-30 (US-10, AT-30): Instrumentar Sentry con redacción de PII y request IDs; no capturar inputs crudos ni emails.

FR-31 (US-05, AT-31): Aplicar Turnstile y rate limit en solicitud de informe; rate limit también en cálculo y endpoints de auth/admin.

FR-32 (US-07, AT-32): Generar PDF con @react-pdf/renderer siguiendo ux/report_layout.md y versión/ID en footer.

FR-33 (US-10, AT-33): Aplicar retención configurable: cálculos anónimos 30 días, leads/reportes 90 días por defecto, pedidos 7 años solo si obligación fiscal aplicable; política final debe validarse por mercado.

FR-34 (US-05, AT-34): Ofrecer waitlist de suscripción sin activar cobro recurrente en MVP.

## Requisitos no funcionales

NFR-01 — Performance: p95 de Route Handlers de cálculo/lead <2 s; cálculo puro objetivo <100 ms en CI.

NFR-02 — Frontend: Lighthouse móvil >=90 en Performance, Accessibility, Best Practices y SEO para landing y páginas públicas clave.

NFR-03 — Disponibilidad: Fallback Drive a última versión válida; la calculadora no depende de Drive en cada request.

NFR-04 — Seguridad: TypeScript strict, Zod/JSON Schema, CSP, headers seguros, secretos solo server-side, RLS en todas las tablas con PII.

NFR-05 — Privacidad: Minimización, cifrado AES-256-GCM de email/inputs/resultados sensibles, redacción de logs, consentimiento granular y retención.

NFR-06 — Confiabilidad: 21/21 vectores exactos a 1e-6 y tests de contrato en cada CI.

NFR-07 — Accesibilidad: WCAG 2.2 AA para flujo principal y reporte; sin dependencia exclusiva de color.

NFR-08 — i18n: es/en/pt completos; ninguna cadena crítica hardcodeada fuera del sistema i18n.

NFR-09 — Costo: Costo variable objetivo por informe validation <=US$0.15 mediana y <=US$0.25 p95, excluyendo Stripe y adquisición; medir antes de activar paid acquisition.

NFR-10 — Observabilidad: Sentry + métricas de entrega; alertar si fallos de cálculo >1% o entrega >2% en ventana de 30 min.

NFR-11 — SEO: Core Web Vitals sin regresiones críticas y todas las rutas privadas/noindex fuera del sitemap.

NFR-12 — Portabilidad: Deploy en Vercel por defecto y compatible con Netlify ajustando adaptador/cron sin cambiar contratos de dominio.

# 11. Inputs

El contrato de inputs no se duplica aquí. Fuente normativa: spec/inputs.schema.json; semántica y límites: spec/model_spec.json; interacción: ux/ux_spec.md. El frontend y API deben validar contra el mismo contrato. Son ocho campos: cuatro horas HH:MM, latencia 0–120 min, días laborales 1–6, alarma libre booleana y flexibilidad 0–120 min. Las duraciones implícitas fuera de 3–14 h se rechazan.

# 12. Modelo

La fórmula, aritmética circular, planner, supuestos, sensibilidad y rango de validez están en spec/model_spec.json. La implementación de referencia es model/engine_reference.py; model/qa_engine.py es verificación independiente. El programador debe portar el motor a TypeScript y demostrar paridad 21/21 con spec/test_vectors.json antes de conectar UI. No se permite introducir LLM en el cálculo.

# 13. Base de datos y Drive

El esquema completo está en spec/db_schema.sql; RLS debe permanecer activo en todas las tablas sensibles. Los payloads con email/horarios/resultados se cifran server-side con AES-256-GCM usando DATA_ENCRYPTION_KEY_BASE64; se guarda hash del email para deduplicación sin texto claro consultable.

Los artefactos de conocimiento/configuración que la app puede leer están en drive/ y se inventarían por spec/drive_manifest.json. La app accede a la carpeta compartida definida por GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID, resuelve por nombre/ruta, verifica SHA-256, cachea 24 h y conserva la última versión válida. Si Drive falla o llega un archivo con checksum incorrecto, no debe reemplazar el cache válido. npm run drive:sync sube la carpeta drive/. Detalle operativo: docs/DRIVE_SETUP.md.

# 14. Outputs y niveles de acceso

La fuente normativa es spec/outputs_spec.json; no redefinir formatos en otro lugar. Preview gratuito: social_jetlag_hours, weekly_timing_chart, one_insight. Informe completo: plan_7d, planned_social_jetlag_hours, scenario_no_flex, scenario_more_flex, input_sensitivity, msf_sc, population_reference, drivers, implementation_plan, methodology, social_jetlag_sleep_corrected_hours. Suscripción V2 permanece deshabilitada.

# 15. UX/UI

No se duplica el diseño. Usar ux/ux_spec.md, ux/components.md, ux/sitemap_flows.md, spec/design_tokens.json y spec/copy_i18n.json como contratos. La UI debe conservar un input principal por paso incluso en desktop, valor antes del gate, una acción primaria por pantalla y timeline de 24 h en lugar de gauge clínico.

# 16. Informe PDF

La estructura normativa está en ux/report_layout.md. Generar con @react-pdf/renderer; 8–10 páginas adaptables, texto seleccionable cuando sea viable, caption/alternativa textual para gráficos, footer con modelo/ID/página y sin email en metadata. El informe web y PDF deben ser semánticamente equivalentes y obtener sus cifras del mismo objeto de dominio.

# 17. Monetización y tracción

MONETIZATION_MODE=validation es el default. En este modo el preview es gratis; “Recibe tu informe completo” pide email + consentimiento de envío, guarda lead, manda confirmación al usuario y notifica a OWNER_EMAIL con asunto [ChronoSleep] Solicitud de informe <id>, inputs/resultados permitidos y PDF completo. El opt-in de copia de datos al equipo es separado y OFF; si está OFF, el owner recibe el evento comercial y resumen no sensible necesario para gestionar la solicitud, pero no horarios crudos.

MONETIZATION_MODE=stripe activa Checkout, webhook firmado/idempotente y entrega automática. Los precios se leen de spec/monetizacion.json; son preliminares hasta elasticidad. Activar cobro cuando, durante al menos 2 semanas o >=200 previews, preview→email sea >=30%, señal de pago >=8% entre solicitantes y no caiga materialmente inicio→preview. Señal adicional fuerte: >=50 solicitudes en 14 días.

# 18. Emails

Usuario — confirmación validation. Asunto localizado: “Recibimos tu solicitud de informe ChronoSleep”. Contenido: ID opaco, qué ocurre después, recordatorio de que es información educativa y enlace a privacidad. No repetir horarios en texto del email.

Owner — solicitud. Asunto exacto: [ChronoSleep] Solicitud de informe <id>. Incluir locale, timestamps, resultados agregados y enlace admin. Adjuntar/enlazar PDF privado. Incluir inputs crudos solo cuando consentimiento_copia_al_propietario sea true.

Stripe — entrega. Tras webhook confirmado: asunto localizado “Tu informe ChronoSleep está listo”, enlace expirable al informe y PDF. Resend es el proveedor; DKIM/SPF/DMARC son gate de lanzamiento.

# 19. Arquitectura y stack

Next.js App Router + TypeScript strict.

Tailwind CSS + shadcn/ui.

Route Handlers como API; sin FastAPI salvo que Python/ONNX se vuelva imprescindible (no lo es en MVP).

Motor TypeScript portado 1:1 desde model/engine_reference.py.

Supabase Postgres + RLS para cálculos, leads, entregas y pedidos; Supabase Auth para /admin; Storage privado opcional para PDFs.

Google Drive API con service account, checksum, cache 24 h y last-known-good.

Resend; @react-pdf/renderer; next-intl (es/en/pt); PostHog; Sentry; Turnstile; Upstash rate limit.

Vitest + Playwright + test vectors; GitHub Actions.

Stripe detrás de MONETIZATION_MODE=stripe.

Vercel default; Netlify compatible.

## Diagrama de arquitectura

flowchart LR
  U[Browser] --> N[Next.js App Router]
  N --> E[Engine TS]
  N --> S[(Supabase)]
  N --> R[Resend]
  N --> G[Google Drive API]
  N --> P[PostHog]
  N --> X[Sentry]
  N --> T[Turnstile/Rate limit]
  N -->|solo stripe| ST[Stripe]
  G --> C[(Cache 24h + LKG)]
  E --> N

# 20. API (OpenAPI 3.1)

Contrato completo: spec/openapi.yaml. Rutas mínimas: /api/calculate, /api/report-requests, /api/reports/{id}, /api/admin/leads, /api/admin/leads/{id}/approve, /api/admin/leads/{id}/resend, /api/checkout/session, /api/stripe/webhook, /api/privacy/requests, /api/health. Todos los endpoints mutantes deben aceptar/crear request ID; Stripe usa idempotencia del proveedor y tabla local de eventos.

# 21. Modelo de datos con RLS

Contrato ejecutable: spec/db_schema.sql. Tablas: calculations, leads, report_artifacts, deliveries, orders, webhook_events, privacy_requests, audit_log. No hay acceso PostgREST anónimo a PII; el browser habla con Route Handlers. RLS permite lectura/acción admin a usuarios autenticados incluidos en ADMIN_EMAILS/claim equivalente; service role opera solo server-side.

# 22. Seguridad, privacidad y legal

Privacidad por diseño: minimización, finalidad, retención corta, consentimiento granular, cifrado, no PII en analytics/logs, token opaco de informe y verificación de permisos. Turnstile + rate limit protegen gates; CSP y headers reducen XSS/clickjacking; secretos no pueden aparecer en bundles cliente salvo claves públicas explícitas.

GDPR (UE): diseñar para información clara, acceso, rectificación, supresión, restricción/portabilidad/objeción donde aplique, base legal documentada y minimización. Fuente oficial consultada: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/information-individuals_en y https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-explained_en.

CCPA/CPRA (California): si la empresa entra en ámbito, publicar disclosures, soportar derechos aplicables y revisar obligaciones 2026 sobre risk assessments, cybersecurity audits y ADMT cuando correspondan. Fuente: https://cppa.ca.gov/ y regulaciones efectivas 2026. El motor actual no toma decisiones con efecto legal/significativo, pero debe revisarse si cambia el producto.

LGPD (Brasil): mapear finalidad/base legal, transparencia, seguridad y derechos de titulares bajo Lei 13.709/2018; revisar guías ANPD vigentes. Fuente oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

Perú — Ley 29733: el nuevo Reglamento aprobado por DS 016-2024-JUS está vigente desde 31/03/2025. Antes de operar como titular de un banco de datos en Perú, revisar y cumplir inscripción en el Registro Nacional cuando corresponda, consentimiento, información, seguridad y derechos. Fuentes: https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus y https://www.gob.pe/8060-inscribir-banco-de-datos-en-el-registro-nacional-de-proteccion-de-datos-personales.

Estas notas son requisitos de producto, no asesoría legal. Antes de lanzamiento en cada mercado: confirmar entidad controladora, base legal, DPA/subencargados, transferencias internacionales, retención, cookies/analytics y textos legales con counsel.

Salud: mantener categoría wellness/educativa; no diagnóstico, tratamiento o claims de biomarcador. No copiar el instrumento MCTQ oficial sin permiso. Clearance de marca/dominio es gate de go-live.

# 23. Accesibilidad e i18n

WCAG 2.2 AA: teclado completo, focus visible, labels y descripciones, errores asociados, aria-live en procesando, touch targets >=44 px, reduced motion y contraste documentado en tokens. Locales es, en, pt; formatos de hora se presentan en convención local sin cambiar el contrato HH:MM interno. El contenido legal/SEO debe tener equivalentes localizados, no traducciones parciales.

# 24. Analítica y KPIs

Implementar exactamente los eventos de spec/analytics_events.json. Nunca enviar email, horarios exactos o texto libre a PostHog. Funnels principales: visita→inicio >=35%, inicio→preview >=70%, preview→email >=30%, intención/pago >=8% entre solicitantes, mediana inicio→preview <=90 s. Guardar experiment_ids y locale solo cuando no permitan reidentificación.

Umbrales operativos: calculation_failed_rate <1%; report_delivery_failure_rate <2%; alertar por superación sostenida 30 min. Medir costo variable por informe y p95 de API.

# 25. SEO y adquisición

Indexables: landing, Cómo funciona, FAQ y páginas país/caso de uso compatibles con ux/sitemap_flows.md. Noindex: wizard, procesando, resultado, solicitud, checkout, informe individual y admin. Canonical + hreflang ES/EN/PT. No usar keywords médicas de tratamiento como gancho del MVP. Structured data solo si coincide con contenido visible.

Adquisición inicial: SEO long-tail, comunidades relevantes respetando sus normas, creadores de productividad/quantified-self/sueño y outreach editorial. Prohibido spamear comunidades o usar claims clínicos.

# 26. Plan de pruebas

Pirámide: unit tests de helpers y motor; contract tests contra JSON Schema/OpenAPI; 21 vectores oficiales; integración Supabase/Drive/Resend mockeados; Playwright de funnels validation y stripe; a11y con axe; Lighthouse CI; seguridad básica; pruebas de fallback Drive y webhook idempotente. Detalle ejecutable en docs/ACCEPTANCE_TESTS.md.

# 27. Despliegue y operación

Repo GitHub con CI obligatoria en PR. Preview deployments en Vercel; producción solo desde rama protegida. Variables se configuran desde .env.example. Cron diario: limpieza de retención y verificación Drive; cron horario opcional de entregas fallidas. Backups Supabase según plan; restore drill antes de paid launch.

Health check debe verificar app + DB, pero no fallar producción porque Drive esté temporalmente caído si existe last-known-good. Sentry no captura PII. Netlify puede sustituir Vercel manteniendo contratos y tareas.

# 28. Definition of Done

npm ci, lint, typecheck, unit, 21/21 vectors y Playwright pasan en CI.

Lighthouse móvil >=90 en cuatro categorías en páginas objetivo.

OpenAPI y DB schema aplicados sin divergencia.

MONETIZATION_MODE=validation funciona de punta a punta con correo real de prueba y PDF.

/admin lista lead y permite approve/resend.

Drive checksum/cache/fallback y npm run drive:sync verificados.

Ningún secreto/PII aparece en repo, logs o PostHog.

Locales ES/EN/PT completos.

PDF coincide con outputs y layout.

Legal/disclaimers publicados; marca/dominio y requisitos locales resueltos antes de go-live.

Sentry/PostHog operativos, alertas configuradas.

docs/LAUNCH_CHECKLIST.md completado.

# 29. Riesgos

Marca/dominio — Alto: clearance pendiente; bloquear go-live, no build.

Sobreclaim de salud — Alto: copy y review automatizado/manual; no DLMO/diagnóstico/tratamiento.

Datos personales/sueño — Alto: cifrado, minimización, RLS, retención, DPA y derechos.

Autorreporte — Medio: sensibilidad visible y piloto prospectivo; no presentar IC estadístico.

Willingness-to-pay — Medio-Alto: validation antes de Stripe; no construir suscripción primero.

Dependencia Drive — Bajo/Medio: cache 24 h + last-known-good.

Deliverability — Medio: SPF/DKIM/DMARC, dominio verificado, bounce handling.

Drift motor TS — Alto: vectors en CI y hash/version del modelo.

# 30. Supuestos

Público 18+ y uso wellness.

Un patrón simple de workdays_per_week seguido de días libres es suficiente para MVP.

Una latencia común para work/free es aceptable en MVP.

±15 min es escenario de sensibilidad, no incertidumbre biológica.

planner_max_free_shift_min=90 es restricción de producto preliminar.

Precios y umbrales comerciales son hipótesis.

La entidad operadora puede contratar Supabase/Resend/PostHog/Sentry/Google/Stripe en los mercados elegidos.

Los requisitos legales finales dependen de entidad, volumen y geografía; se validan antes de go-live.

No existe necesidad técnica de Python en producción para el motor actual.

# 31. Trazabilidad US - FR - test

| US | FR | Test |
| --- | --- | --- |
| US-01 | FR-01 | AT-01 |
| US-02 | FR-02 | AT-02 |
| US-03 | FR-03 | AT-03 |
| US-03 | FR-04 | AT-04 |
| US-04 | FR-05 | AT-05 |
| US-04 | FR-06 | AT-06 |
| US-05 | FR-07 | AT-07 |
| US-05 | FR-08 | AT-08 |
| US-06 | FR-09 | AT-09 |
| US-06 | FR-10 | AT-10 |
| US-06 | FR-11 | AT-11 |
| US-07 | FR-12 | AT-12 |
| US-07 | FR-13 | AT-13 |
| US-07 | FR-14 | AT-14 |
| US-08 | FR-15 | AT-15 |
| US-09 | FR-16 | AT-16 |
| US-10 | FR-17 | AT-17 |
| US-10 | FR-18 | AT-18 |
| US-11 | FR-19 | AT-19 |
| US-11 | FR-20 | AT-20 |
| US-11 | FR-21 | AT-21 |
| US-12 | FR-22 | AT-22 |
| US-12 | FR-23 | AT-23 |
| US-12 | FR-24 | AT-24 |
| US-13 | FR-25 | AT-25 |
| US-13 | FR-26 | AT-26 |
| US-14 | FR-27 | AT-27 |
| US-14 | FR-28 | AT-28 |
| US-01 | FR-29 | AT-29 |
| US-10 | FR-30 | AT-30 |
| US-05 | FR-31 | AT-31 |
| US-07 | FR-32 | AT-32 |
| US-10 | FR-33 | AT-33 |
| US-05 | FR-34 | AT-34 |

Cada FR tiene exactamente al menos una US y un test de aceptación. NFR se valida además en la matriz de docs/ACCEPTANCE_TESTS.md.

# 32. Anexos

docs/brief_estrategico.md: estrategia y evidencia de mercado de Etapa 3.

docs/qa_report.md: validación independiente, robustez y guardrails.

docs/decisions_log.md y DECISIONS.md: decisiones de Stage 4 y posteriores.

spec/inputs.schema.json, spec/model_spec.json, spec/outputs_spec.json, spec/test_vectors.json: contrato de dominio.

spec/monetizacion.json, spec/analytics_events.json: negocio/medición.

spec/openapi.yaml, spec/db_schema.sql: contratos de backend.

ux/: UX, componentes, sitemap, layout de reporte y prototipo.

drive/ + spec/drive_manifest.json: bundle de Drive.

source_stage3/: preservación íntegra del paquete recibido.